漾濞彝族自治县住房和城乡建设局2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

云南省大理州漾濞县城乡环卫一体化政府和社会资本合作（PPP）项目

- 项目立项依据

漾发改复〔2019〕65号

- 项目实施单位

漾濞彝族自治县人民政府授权漾濞彝族自治县住房和城乡建设局作为本项目实施机构，负责本 PPP 项目准备、

采购、监管和移交等工作，以公开、公平、公正、择优的原则选择合作社会资本。

- 项目基本概况

本项目建设的漾濞城乡环卫一体化系统主要包括：县城主城区主干道、次干道、支路及背街小巷的道路清扫保洁与生活垃圾收转运服务；苍山西镇、顺濞镇、漾江镇、平坡镇生活垃圾转运服务；县城（苍山西镇）、漾江镇、平坡镇、顺濞镇 4 个垃圾中转站建设运营服务；对以上区域合同服务范围内的区域提供重大活动、检查、节假日环卫保障及突发情况下的应急保障工作；建立智慧环卫系统平台，对环卫

管理涉及的人、车、物、事进行全过程实时监管，合理设计规划环卫管理模式，提升环卫作业质量，降低环卫运营成本，用数字技术评估和推动垃圾分类管理。

- 项目实施内容

（1）建设县城的垃圾压缩中转站，完善进出场道路及水电等公共基础设施，并配套压缩设备；

（2）购置环卫作业机械化设施设备，包括清扫保洁机械化设备、垃圾收转运车辆、垃圾桶、保洁手推车、电动三轮车等；

（3）搭建智慧环卫系统平台，配备相关软件、硬件，实现对县域环卫工作的系统化、信息化、规范化的监督、管理、调度。

- 资金安排情况

政府和社会资本合作（PPP）的运作模式

- 项目实施计划

2019 年 6 月-8 月，完成项目可行性研究报告编制及评估，项目立项及其他前期咨询工作；

2019 年 8 月-10 月，项目招标选取 PPP 模式合作的社会资本方，并制定合作计划；

2019 年 11 月-12 月，组建项目公司，进一步确定项目方案，筹措项目资金，做好各项前期准备工作；

2020 年 1 月-2021 年 12 月，实施县城垃圾中转站的建设工程，购置环卫作业机械化设施设备，构建智慧环卫管理系统平台，并进行综合调试；

2022 年 1 月-2035 年 12 月，为项目运营期，期间视人口、经济发展实际情况而适时调整、推进。

- 项目实施成效

通过本项目的建设，能够提高环卫设施利用效率，扩大服务覆盖面，有效解决漾濞县目前垃圾清扫及转运效率不足的现状问题，使漾濞县人居环境水平得到提升。